Bảng: GoMart - Scrum Board (Trạng thái: Private)

Danh sách thành viên Board:

- Bạn (Product Owner)

- dev_backend

- qa_tester

Cấu trúc 5 List trên Board (Sau khi hoàn tất Bước 7)

1. Product Backlog (5 Cards) Các Card được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần (Giá trị mang lại cho khách hàng - Tiêu chí P trong DEEP):

- Chon sieu thi trong ban kinh 3km [Label: Đỏ - Giá trị Cao]

- Thanh toan bang the ATM noi dia [Label: Đỏ - Giá trị Cao]

- Dang nhap bang Google [Label: Vàng - Giá trị Trung bình]

- Chat voi nguoi di cho ho [Label: Xanh lá - Giá trị Thấp]

- Danh gia nguoi di cho ho [Label: Xanh lá - Giá trị Thấp]

2. Sprint Backlog (0 Card)(Trống do Card duy nhất của Sprint 1 đã được di chuyển qua các cột tiếp theo)

3. In Progress (0 Card)(Trống)

4. In Review (0 Card)(Trống - Card chỉ đi qua cột này khi checklist đạt 2/3)

5. Done (1 Card)

- Tên Card: Gio hang va dat don di cho

- Label: Đỏ (Giá trị Rất cao)

- Members: Bạn (hoặc gán cho dev_backend / qa_tester)

- Due date: Có ngày giờ cụ thể (Ví dụ: 14 ngày kể từ hôm nay) kèm biểu tượng nhắc nhở trước 1 ngày.

- Checklist: Cong viec chi tiet (3/3 - 100%)

  - [x] Thiet ke UI gio hang

  - [x] Code API tao don

  - [x] Test luong dat don

Kiểm tra đối chiếu (Checklist tự đánh giá)

- Đúng cấu trúc: Bảng Trello hiển thị chuẩn 5 cột từ trái sang phải: Product Backlog -> Sprint Backlog -> In Progress -> In Review -> Done.

- Đúng thứ tự ưu tiên: Tính năng Gio hang va dat don di cho mang giá trị kinh doanh cao nhất ("Rất cao") nên đã được bốc lên làm đầu tiên. Các tính năng cốt lõi (chọn siêu thị, thanh toán) xếp trên tính năng phụ trợ (đăng nhập Google, chat, đánh giá).

- Đúng luồng vận hành: Ở cột Done, tỷ lệ hoàn thành checklist bắt buộc hiển thị màu xanh lá với tỷ lệ 3/3. Điều này phản ánh nguyên tắc "Definition of Done" – công việc chỉ thực sự hoàn thành khi tất cả các task con (UI, API, Test) đều đã được nghiệm thu.

- Đúng phân công: Card ở cột Done có hiển thị avatar (Member) và ngày hết hạn (Due date).

- Đúng phạm vi Sprint: Board giữ đúng 5 Card ở Product Backlog, không kéo tham công việc, đảm bảo nguyên tắc cam kết thực tế khối lượng công việc trong Sprint 1 của nhóm 3 người.

- Ảnh minh chứng (Bước 8): Màn hình cuối cùng lưu dưới dạng file gomart_sprint1_board.png sẽ chụp toàn cảnh 5 cột với trạng thái phân bố Card đúng như mô phỏng bên trên.